# Q4 产品规划例会
会议纪要

说明：本纪要中的日期、人名等未在原始任务中指定的信息，均为示例假设值，正式使用前请替换为真实信息。

## 会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | Q4 产品规划例会 |
| 会议时间 | 2026-10-09 （示例日期） 14:00–15:30 |
| 会议地点 | 总部 3F 会议室 A （示例地点） |
| 主持人 | 王明（示例） |
| 记录人 | 陈立（示例） |

## 出席人员

| 姓名 | 部门 | 职务 | 参会方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王明（示例） | 产品部（示例） | 产品总监（示例） | 现场 |
| 李华（示例） | 产品部（示例） | 产品经理（示例） | 现场 |
| 赵倩（示例） | 研发部（示例） | 研发组长（示例） | 现场 |
| 陈立（示例） | 项目办（示例） | 项目助理（示例） | 现场 |

## 议题讨论

- 议题 1：Q4 产品路线图评审

讨论 v2.3 草案的范围、里程碑与资源缺口，形成路线图定稿决议。

- 议题 2：移动端适配专项资源安排

评估移动端适配工作量，确定前端组支援方案与启动时间。

- 议题 3：新功能灰度发布机制

统一新功能发布流程，明确三阶段灰度策略与观察期要求。

## 决议事项

| 编号 | 决议内容 |
| --- | --- |
| 决议 1 | Q4 产品路线图定稿：以 v2.3 草案为基础， 10 月 15 日前完成评审意见回收并冻结范围。 |
| 决议 2 | 资源调配：前端组抽调 1 人支援移动端适配专项，自 10 月 12 日起生效。 |
| 决议 3 | 灰度发布机制：新功能统一采用 5% → 30% → 100% 三阶段灰度策略，每阶段观察期不少于 48 小时。 |

## 待办事项

| 序号 | 事项 | 负责人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出 Q4 路线图评审版并组织评审会 | 李华（示例） | 2026-10-15 |
| 2 | 制定移动端适配专项排期表 | 赵倩（示例） | 2026-10-12 |

记录人：陈立（示例）

落款日期：2026-10-02